

**АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ТОБОЛЬСКА**

**РАСПОРЯЖЕНИЕ**

**7 ноября 2022 г. № 93-рк**

**О внесении изменений в муниципальную программу**

**«Формирование комфортной городской среды в городе Тобольске», утверждённую распоряжением**

**Администрации города Тобольска от 30.03.2020 № 66-рк**

В соответствии с постановлением Администрации города Тобольска от 17.03.2020 №14-пк «Об утверждении Порядка разработки, утверждения, реализации и оценки эффективности муниципальных программ города Тобольска», решением Тобольской городской Думы от 30 ноября 2021 года №143 «О бюджете города Тобольска на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов (в редакции от 26.09.2022 №101), руководствуясь статьями 40 и 44 Устава города Тобольска:

1. Внести в муниципальную программу «Формирование комфортной городской среды в городе Тобольске» города Тобольска, утвержденную распоряжением Администрации города Тобольска от 30.03.2020 № 66-рк (с изменениями, внесенными распоряжениями Администрации города Тобольска от 03.08.2020 №112-рк, от 21.12.2020 №159-рк, от 29.03.2021 №33-рк, от 15.06.2021 №91-рк, от 28.12.2021 №145-рк, от 28.03.2022 №20-рк, от 06.06.2022 № 57-рк, от 29.08.2022 № 72-рк) следующие изменения:

строку «Объемы и источники финансирования программы (с разбивкой по годам)» раздела «Паспорт муниципальной программы» изложить в следующей редакции:

«Всего на реализацию Программы потребуется 9 587 311 945,20 рублей, в том числе по годам:

2020 год –2 415 573 322,79 рублей, в том числе по источникам финансирования:

средства бюджета города Тобольска: 1 407 832 125,08 рублей,

средства бюджета Тюменской области: 997 241 197,71 рублей,

средства федерального бюджета: 10 500 000,00 рублей.

2021 год – 1 829 102 311,09 рублей, в том числе по источникам финансирования:

бюджет города Тобольска: 1 414 592 712,08 рублей;

областной бюджет: 414 509 599,01 рублей;

федеральный бюджет: 0,00 рублей;

2022 год – 2 504 741 753,81 рублей, в том числе по источникам финансирования:

бюджет города Тобольска: 1 973 016 973,48 рублей;

областной бюджет: 531 724 780,33 рублей;

федеральный бюджет: 0,00 рублей;

2023 год – 1 439 285 406,09 рублей, в том числе по источникам финансирования:

бюджет города Тобольска: 1 187 304 387,99 рублей;

областной бюджет: 251 981 018,10 рублей;

федеральный бюджет: 0,00 рублей;

2024 год – 1 398 609 151,42 рублей, в том числе по источникам финансирования:

бюджет города Тобольска: 1 153 101 472,80 рублей;

областной бюджет: 245 507 678,62 рублей;

федеральный бюджет: 0,00 рублей;

2025 год – 0,00 рублей».

раздел «4. Финансовое обеспечение муниципальной программы, источники финансирования» изложить в новой редакции согласно приложению 1 к настоящему распоряжению;

раздел «6. План основных мероприятий муниципальной программы» изложить в новой редакции согласно приложению 2 к настоящему распоряжению.

1. Управлению делами Администрации города Тобольска разместить распоряжение в официальном сетевом издании «Официальные документы города Тобольска» ([www.tobolskdoc.ru](http://www.tobolskdoc.ru)), на официальном сайте муниципального образования город Тобольск на портале органов государственной власти Тюменской области (www.tobolsk.admtyumen.ru) и Администрации города Тобольска ([www.admtobolsk.ru](http://www.admtobolsk.ru)).

**Глава города М.В. Афанасьев**

Приложение 1

к распоряжению

Администрации города Тобольска

от 7 ноября 2022 г. № 93-рк

4. Финансовое обеспечение муниципальной программы,

источники финансирования

Всего на реализацию Программы потребуется 9 587 311 945,20 рублей, в том числе по годам:

2020 год – 2 415 573 322,79 рублей, в том числе по источникам финансирования:

средства бюджета города Тобольска: 1 407 832 125,08 рублей,

средства бюджета Тюменской области: 997 241 197,71 рублей,

средства федерального бюджета: 10 500 000,00 рублей.

2021 год – 1 829 102 311,09 рублей, в том числе по источникам финансирования:

бюджет города Тобольска: 1 414 592 712,08 рублей;

областной бюджет: 414 509 599,01 рублей;

федеральный бюджет: 0,00 рублей;

2022 год – 2 504 741 753,81 рублей, в том числе по источникам финансирования:

бюджет города Тобольска: 1 973 016 973,48 рублей;

областной бюджет: 531 724 780,33 рублей;

федеральный бюджет: 0,00 рублей;

2023 год – 1 439 285 406,09 рублей, в том числе по источникам финансирования:

бюджет города Тобольска: 1 187 304 387,99 рублей;

областной бюджет: 251 981 018,10 рублей;

федеральный бюджет: 0,00 рублей;

2024 год – 1 398 609 151,42 рублей, в том числе по источникам финансирования:

бюджет города Тобольска: 1 153 101 472,80 рублей;

областной бюджет: 245 507 678,62 рублей;

федеральный бюджет: 0,00 рублей;

2025 год – 0,00 рублей».

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Приложение 2  к распоряжению  Администрации города Тобольска  от 7 ноября 2022 г. № 93-рк  6. План основных мероприятий муниципальной программы   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | № п/п | Наименование основного мероприятия/объектный перечень | Разработчик/  Участники | Срок выполнения | | Финансовые показатели, руб. | | | | | | | | Региональная программа  /Региональный проект (национальный проект) | | начало выполнения | окончание выполнения | 2020 г. | 2021 г. | 2022 г. | | 2023 г. | | 2024 г. | 2025 г. | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | | 9 | | 10 | 11 | 12 | | Всего по программе, в том числе источники финансирования: | | | | | 2 415 573 322,79 | 1 829 102 311,09 | 2 504 741 753,81 | | 1 439 285 406,09 | | 1 398 609 151,42 | 0,0 |  | | средства бюджета города Тобольска: | | | | | 1 407 832 125,08 | 1 396 919 114,49 | 1 955 658 180,29 | | 1 170 704 387,99 | | 1 136 501 472,80 | 0,0 |  | | средства бюджета Тюменской области: | | | | | 997 241 197,71 | 414 509 599,01 | 531 724 780,33 | | 251 981 018,10 | | 245 507 678,62 | 0,0 |  | | средства федерального бюджета | | | | | 10 500 000,00 | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | 0,0 |  | | Расходы на управление: | | | | |  | 17 673 597,59 | 17 358 793,19 | | 16 600 000,00 | | 16 600 000,00 | 0,0 |  | | Цель 1: Повышение качества и комфорта городской среды на территории города Тобольска | | | | | | | | | | | | | | | Задача 1. Повышение уровня благоустройства придомовых территорий | | | | | | | | | | | | | | | 1 | Проведение работ по благоустройству придомовой территории, расположенной по адресу: г. Тобольск, ул. Знаменского, д. № 45, в том числе разработка проектной документации (далее – ПД) | ДГХиБЖД | I кв. 2020 | IV кв. 2020 | 4 029 150,00  <м.б> | х | | х | х | х | | х |  | | 395 000,00  <о.б> | | 2 | Благоустройство придомовой территории, расположенной по адресу: г. Тобольск, ул. Октябрьская, д. № 64, в том числе разработка ПД | ДГХиБЖД | I кв. 2020 | IV кв. 2020 | 23 172 770,00  <м.б> | х | | х | х | х | | х |  | | 395 000,00  <о.б> | | 3 | Благоустройство придомовой территории, расположенной по адресу: г. Тобольск, мкр. 3., д. № 32, в том числе разработка ПД | ДГХиБЖД | I кв. 2020 | IV кв. 2020 | 4 363 527,10  <м.б> | х | | х | х | х | | х |  | | 395 000,00  <о.б> | | 4 | Благоустройство придомовой территории, расположенной по адресу: г. Тобольск, ул. Семена Ремезова, д. № 19а, в том числе разработка ПД | ДГХиБЖД | I кв. 2020 | IV кв. 2020 | 0 ,200  <м.б> | х | | х | х | х | | х |  | | 395 000,00  <о.б> | | 5 | Благоустройство придомовой территории, расположенной по адресу: г. Тобольск, мкр. 10., д. № 47а, в том числе раработка ПД | ДГХиБЖД | I кв. 2020 | IV кв. 2020 | 5 840 620,00  <м.б> | х | | х | х | х | | х |  | | 395 000,00  <о.б> | | 6 | Благоустройство придомовой территории, расположенной по адресу: г. Тобольск, мкр. 10., д. № 47, в том числе разработка ПД | ДГХиБЖД | I кв. 2020 | IV кв. 2020 | 5 364 160,00  <м.б> | х | | х | х | х | | х |  | | 395 000,00  <о.б> | | 7 | Благоустройство придомовой территории, расположенной по адресу: г. Тобольск, мкр. 9., д. № 11, в том числе разработка ПД | ДГХиБЖД | I кв. 2020 | IV кв. 2020 | 1 867 817,00  <м.б> | х | | х | х | х | | х |  | | 395 000,00  <о.б> | | 8 | Благоустройство придомовой территории, расположенной по адресу: г. Тобольск, мкр. 7а., д. № 35б, в том числе разработка ПД | ДГХиБЖД | I кв. 2020 | IV кв. 2020 | 0,200  <м.б> | х | | х | х | х | | х |  | | 395 000,00  <о.б> | | 9 | Благоустройство придомовой территории, расположенной по адресу: г. Тобольск, мкр. 4., д. № 19/19а, в том числе разработка ПД | ДГХиБЖД | I кв. 2020 | IV кв. 2020 | 0,200  <м.б.> | х | | х | х | х | | х |  | | 395 000,00  <о.б.> | | 10 | Благоустройство придомовой территории, расположенной по адресу: г. Тобольск, мкр. 4., д. № 36/1, в том числе разработка ПД | ДГХиБЖД | I кв. 2020 | IV кв. 2020 | 801 178,47  <м.б.> | х | | х | х | х | | х |  | | 11 | Благоустройство придомовой территории, расположенной по адресу: г. Тобольск, мкр. 10., д. № 67, в том числе разработка ПД | ДГХиБЖД | I кв. 2020 | IV кв. 2021 | 9 287 870,00  <м.б> | 6 154 092,00  <м.б> | |  |  |  | |  |  | | 395 000,00  <о.б.> | | 12 | Благоустройство придомовой территории, расположенной по адресу: г. Тобольск, 4 мкр., д. №38, в том числе разработка ПД | ДГХиБЖД | III кв. 2021 | IV кв. 2021 | х | 2 210 127,60  <м.б> | | х | х | х | | х |  | | 13 | Благоустройство придомовой территории, расположенной по адресу: г. Тобольск, 7 мкр., д. № 9, в том числе разработка ПД | ДГХиБЖД | III кв. 2021 | IV кв. 2021 | х | 3 097 708,80  <м.б> | | х | х | х | | х |  | | 14 | Благоустройство придомовой территории, расположенной по адресу: г. Тобольск, 7а мкр., д. № 33, в том числе разработка ПД | ДГХиБЖД | III кв. 2021 | IV кв. 2021 | х | 1 721 846,40  <м.б> | | х | х | х | | х |  | | 15 | Благоустройство придомовой территории, расположенной по адресу: г. Тобольск, ул. С. Ремезова, д. №30 , в том числе разработка ПД | ДГХиБЖД | III кв. 2021 | IV кв. 2021 | х | 1 287 000,00  <м.б> | | х | х | х | | х |  | | 16 | Благоустройство придомовой территории, расположенной по адресу: г. Тобольск, мкр. 10, д. 35 | ДГХиБЖД | III кв. 2021 | IV кв. 2021 | х | 1 725 277,20  <м.б> | | х | х | х | | х |  | | 17 | Благоустройство придомовой территории, расположенной по адресу: г. Тобольск, мкр. 10, д. 71 | ДГХиБЖД | III кв. 2021 | IV кв. 2021 | х | 1 451 233,20  <м.б> | | х | х | х | | х |  | | 18 | Благоустройство придомовой территории, расположенной по адресу: г. Тобольск, мкр. 6, д. 11б | ДГХиБЖД | III кв. 2021 | IV кв. 2021 | х | 3 136 707,60  <м.б> | | х | х | х | | х |  | | 19 | Благоустройство придомовой территории, расположенной по адресу: г. Тобольск, мкр. 7, д. 36 | ДГХиБЖД | III кв. 2021 | IV кв. 2021 | х | 1 246 524,00  <м.б> | | х | х | х | | х |  | | 20 | Благоустройство придомовой территории, расположенной по адресу: г. Тобольск, мкр. ул. С. Ремезова, д. 60 | ДГХиБЖД | III кв. 2021 | IV кв. 2021 | х | 845 160,00  <м.б> | | х | х | х | | х |  | | 21 | Благоустройство придомовой территории, расположенной по адресу: г. Тобольск, мкр. 3б, д. 10 | ДГХиБЖД | III кв. 2021 | IV кв. 2021 | х | 1 735 262,40  <м.б> | | х | х | х | | х |  | | 22 | Благоустройство придомовой территории, расположенной по адресу: г. Тобольск, мкр. 7, д.46 а | ДГХиБЖД | III кв. 2021 | IV кв. 2021 | х | 925 233,60  <м.б> | | х | х | х | | х |  | | 23 | Благоустройство придомовой территории, расположенной по адресу: г. Тобольск, мкр. 9, д. 21 | ДГХиБЖД | III кв. 2021 | IV кв. 2021 | х | 2 283 016,80  <м.б> | | х | х | х | | х |  | | 24 | Благоустройство придомовой территории, расположенной по адресу: г. Тобольск, мкр. 3а, д. 5 | ДГХиБЖД | III кв. 2021 | IV кв. 2021 | х | 1 809 780,00  <м.б> | | х | х | х | | х |  | | 25 | Благоустройство придомовой территории, расположенной по адресу: г. Тобольск, мкр. Менделеево, д. 20 | ДГХиБЖД | III кв. 2021 | IV кв. 2021 | х | 1 101 351,60  <м.б> | | х | х | х | | х |  | | 26 | Благоустройство придомовой территории, расположенной по адресу: г. Тобольск, мкр. 7а, д. 2, д. 2а | ДГХиБЖД | III кв. 2021 | IV кв. 2021 | х | 2 053 701,60  <м.б> | | х | х | х | | х |  | | 27 | Благоустройство придомовой территории, расположенной по адресу: г. Тобольск, мкр. 9, д.17 | ДГХиБЖД | III кв. 2021 | IV кв. 2021 | х | 1 620 490,80  <м.б> | | х | х | х | | х |  | | 28 | Благоустройство придомовой территории, расположенной по адресу: г. Тобольск, мкр. Менделеево, д. 4 | ДГХиБЖД | III кв. 2021 | IV кв. 2021 | х | 237 976,80  <м.б> | | х | х | х | | х |  | | 29 | Благоустройство придомовой территории, расположенной по адресу: г. Тобольск, мкр. 7, д. 26 | ДГХиБЖД | III кв. 2021 | IV кв. 2021 | х | 1 173 802,80  <о.б> | | х | х | х | | х |  | | 30 | Благоустройство придомовой территории, расположенной по адресу: г. Тобольск, мкр. 3б, д.17 | ДГХиБЖД | III кв. 2021 | IV кв. 2021 | х | 1 511 600,40  <м.б> | | х | х | х | | х |  | | 31 | Благоустройство придомовых территорий | ДГХиБЖД | III кв. 2021 | IV кв. 2025 | х | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |  | | 32 | Благоустройство придомовой территории, расположенной по адресу: г. Тобольск, ул. 3-я Северная, д. №20, в том числе разработка ПД | ДГХиБЖД | I кв. 2022 | IV кв. 2022 | х | х | | 0,00 | х | х | | х |  | | 33 | Благоустройство придомовой территории, расположенной по адресу: г. Тобольск, 10 мкр., д. №22, в том числе разработка ПД | ДГХиБЖД | I кв. 2022 | IV кв. 2022 | х | х | | 4 931 801,74  <м.б> | х | х | | х |  | | 34 | Благоустройство придомовой территории, расположенной по адресу: г. Тобольск, ул. 2-я Северная, л. №17, в том числе разработка ПД | ДГХиБЖД | I кв. 2022 | IV кв. 2022 | х | х | | 0,00 | х | х | | х |  | | 35 | Благоустройство придомовой территории, расположенной по адресу: г. Тобольск, 7а мкр., д. №32а, в том числе разработка ПД | ДГХиБЖД | I кв. 2022 | IV кв. 2022 | х | х | | 0,00 | х | х | | х |  | | 36 | Благоустройство придомовой территории, расположенной по адресу: г. Тобольск, 9 мкр., д. №5б, в том числе разрабока ПД | ДГХиБЖД | I кв. 2022 | IV кв. 2022 | х | х | | 0,00 | х | х | | х |  | | 37 | Благоустройство придомовой территории, расположенной по адресу: г. Тобольск, п. Сумкино, ул. Водников, д.№19, в том числе разработка ПД | ДГХиБЖД | I кв. 2022 | IV кв. 2022 | х | х | | 0,00 | х | х | | х |  | | 38 | Благоустройство придомовой территории, расположенной по адресу: г. Тобольск, п. Сумкино, ул. Мира, д. №11, в том числе разработка ПД | ДГХиБЖД | I кв. 2022 | IV кв. 2022 | х | х | | 0,00 | х | х | | х |  | | 39 | Благоустройство придомовой территории, расположенной по адресу: г. Тобольск, п. Сумкино, ул. Водников, д. №21, в том числе разработка ПД | ДГХиБЖД | I кв. 2022 | IV кв. 2022 | х | х | | 0,00 | х | х | | х |  | | 40 | Благоустройство придомовой территории, расположенной по адресу: г. Тобольск, п. Сумкино, ул. Маяковского, д. №8, в том числе разработка ПД | ДГХиБЖД | I кв. 2022 | IV кв. 2022 | х | х | | 2 102 259,21  <м.б> | х | х | | х |  | | 41 | Благоустройство придомовой территории, расположенной по адресу: г. Тобольск, п. Сумкино, ул. Маяковского, д. №13, в том числе разработка ПД | ДГХиБЖД | I кв. 2022 | IV кв. 2022 | х | х | | 0,00 | х | х | | х |  | | 42 | Благоустройство придомовой территории, расположенной по адресу: г. Тобольск, 8 мкр., д. №11, в том числе разработка ПД | ДГХиБЖД | I кв. 2022 | IV кв. 2022 | х | х | | 0,00 | х | х | | х |  | | 43 | Благоустройство придомовой территории, расположенной по адресу: г. Тобольск, 4 мкр., д. №18, в том числе разработка ПД | ДГХиБЖД | I кв. 2022 | IV кв. 2022 | х | х | | 0,00 | х | х | | х |  | | 44 | Благоустройство придомовой территории, расположенной по адресу: г .Тобольск, мкр. Менделеево, д. №7, в том числе разработка ПД | ДГХиБЖД | I кв. 2022 | IV кв. 2022 | х | х | | 0,00 | х | х | | х |  | | 45 | Благоустройство придомовой территории, расположенной по адресу: г.Тобольск, мкр. 6, д. №27, в том числе разработка ПД | ДГХиБЖД | I кв. 2022 | IV кв. 2022 | х | х | | 0,00 | х | х | | х |  | | 46 | Благоустройство придомовой территории, расположенной по адресу: г.Тобольск, мкр. 4, д. № 9б, в том числе разработка ПД | ДГХиБЖД | I кв. 2022 | IV кв. 2022 | х | х | | 0,00 | х | х | | х |  | | 47 | Благоустройство придомовой территории, расположенной по адресу: г.Тобольск, мкр. 9, д. № 14, в том числе разработка ПД | ДГХиБЖД | I кв. 2022 | IV кв. 2022 | х | х | | 0,00 | х | х | | х |  | | 48 | Благоустройство придомовой территории, расположенной по адресу: г.Тобольск, мкр. 10, д. № 8, в том числе разработка ПД | ДГХиБЖД | I кв. 2022 | IV кв. 2022 | х | х | | 0,00 | х | х | | х |  | | 49 | Благоустройство придомовой территории, расположенной по адресу: г. Тобольск, мкр. Защитино, проезд Домостроителей, д. № 3, СМР | ДГХиБЖД | I кв. 2022 | IV кв. 2022 | х | х | | 1 543 323,31  <м.б> | х | х | | х |  | | 50 | Благоустройство придомовой территории, расположенной по адресу: г. Тобольск, 4 мкр., д. №38а, СМР | ДГХиБЖД | I кв. 2022 | IV кв. 2022 | х | х | | 0,00 | х | х | | х |  | | 51 | Благоустройство придомовой территории, расположенной по адресу: г. Тобольск, ул. Знаменского, д. № 3, СМР | ДГХиБЖД | I кв. 2022 | IV кв. 2022 | х | х | | 2 825 963,32  <м.б> | х | х | | х |  | | 52 | Благоустройство придомовой территории, расположенной по адресу: г. Тобольск, 10 мкр., д. №15, СМР | ДГХиБЖД | I кв. 2022 | IV кв. 2022 | х | х | | 3 942 717,81  <м.б> | х | х | | х |  | | 53 | Благоустройство придомовой территории, расположенной по адресу: г. Тобольск, 7а мкр., д. №26, СМР | ДГХиБЖД | I кв. 2022 | IV кв. 2022 | х | х | | 167 888,40  <м.б> | х | х | | х |  | | 54 | Благоустройство придомовой территории, расположенной по адресу: г. Тобольск, мкр. Защитино, проезд Домостроителей, д. № 1, СМР | ДГХиБЖД | I кв. 2022 | IV кв. 2022 | х | х | | 3 066 105,46  <м.б> | х | х | | х |  | | 55 | Благоустройство придомовой территории, расположенной по адресу: г. Тобольск, 10 мкр., д. №12,13,14, СМР | ДГХиБЖД | I кв. 2022 | IV кв. 2022 | х | х | | 4 776 754,83  <м.б> | х | х | | х |  | | 56 | Благоустройство придомовой территории, расположенной по адресу: г. Тобольск, 9 мкр., д. №15, СМР | ДГХиБЖД | I кв. 2022 | IV кв. 2022 | х | х | | 5 411 185,52  <м.б> | х | х | | х |  | | 57 | Благоустройство придомовой территории, расположенной по адресу: г. Тобольск, ул. Розы Люксембург., д. №4/1, 4/2, 4/3, 4/4, 6/1, 6/3, 6/4, СМР | ДГХиБЖД | I кв. 2022 | IV кв. 2022 | х | х | | 9 870 835,70  <м.б> | х | х | | х |  | | 58 | Благоустройство придомовой территории, расположенной по адресу: г. Тобольск, 10 мкр., д. №69, СМР | ДГХиБЖД | I кв. 2022 | IV кв. 2022 | х | х | | 167 888,40  <м.б> | х | х | | х |  | | 59 | Благоустройство придомовой территории, расположенной по адресу: г. Тобольск, мкр. Менделеева, д. № 13, СМР | ДГХиБЖД | I кв. 2022 | IV кв. 2022 | х | х | | 3 533 144,70  <м.б> | х | х | | х |  | | 60 | Благоустройство придомовой территории, расположенной по адресу: г. Тобольск, мкр. Менделеева, д. № 15, в том числе разработка ПД | ДГХиБЖД | I кв. 2022 | IV кв. 2022 | х | х | | 5 115 035,90  <м.б> | х | х | | х |  | | 61 | Благоустройство придомовой территории, расположенной по адресу: г. Тобольск, 7 мкр., д. №10, д. № 11, в том числе разработка ПД | ДГХиБЖД | I кв. 2022 | IV кв. 2022 | х | х | | 1 975 389,76  <м.б> | х | х | | х |  | | 62 | Благоустройство придомовой территории, расположенной по адресу: г. Тобольск, ул. Розы Люксембург, д. №10, в том числе разработка ПД | ДГХиБЖД | I кв. 2022 | IV кв. 2022 | х | х | | 3 148 004,65  <м.б> | х | х | | х |  | | 63 | Благоустройство придомовой территории, расположенной по адресу: г. Тобольск, ул. Знаменского, д. № 16,18, в том числе разработка ПД | ДГХиБЖД | I кв. 2022 | IV кв. 2022 | х | х | | 3 453 271,84  <м.б> | х | х | | х |  | | 64 | Благоустройство придомовой территории, расположенной по адресу: г. Тобольск, мкр. Иртышский, ул. Верхнефилатовская, д. №1, в том числе разработка ПД | ДГХиБЖД | I кв. 2022 | IV кв. 2022 | х | х | | 2 000 370,85  <м.б> | х | х | | х |  | | 65 | Благоустройство придомовой территории, расположенной по адресу: г. Тобольск, пер. Рощинский, д. № 66, в том числе разработка ПД | ДГХиБЖД | I кв. 2022 | IV кв. 2022 | х | х | | 167 888,40  <м.б> | х | х | | х |  | | 66 | Благоустройство придомовой территории, расположенной по адресу: г. Тобольск, ул. Кондинская, д. № 10, в том числе разработка ПД | ДГХиБЖД | I кв. 2022 | IV кв. 2022 | х | х | | 127 455,60  <м.б> | х | х | | х |  | | 67 | Благоустройство придомовой территории, расположенной по адресу: г. Тобольск, мкр. Иртышский, д. №16, в том числе разработка ПД | ДГХиБЖД | I кв. 2022 | IV кв. 2022 | х | х | | 3 502 667,59  <м.б> | х | х | | х |  | | 68 | Благоустройство придомовой территории, расположенной по адресу: г. Тобольск, ул. Семена Ремезова, д. 19 А, в том числе разработка ПД | ДГХиБЖД | I кв. 2022 | IV кв. 2022 | х | х | | 3 856 180,00  <м.б> | х | х | | х |  | | 69 | Благоустройство придомовой территории, расположенной по адресу: г. Тобольск, 4 мкр., д. №19/19а, в том числе разработка ПД | ДГХиБЖД | I кв. 2022 | IV кв. 2022 | х | х | | 9 043 550,00  <м.б> | х | х | | х |  | | 70 | Благоустройство придомовой территории, расположенной по адресу: г. Тобольск, 4 мкр., д. №37, в том числе разработка ПД | ДГХиБЖД | I кв. 2022 | IV кв. 2022 | х | х | | 3 665 487,15  <м.б> | х | х | | х |  | | 71 | Благоустройство придомовой территории, расположенной по адресу: г. Тобольск, мкр. Иртышский, д. №25, в том числе разработка ПД | ДГХиБЖД | I кв. 2022 | IV кв. 2022 | х | х | | 2 781 390,00  <м.б> | х | х | | х |  | | 72 | Благоустройство придомовой территории, расположенной по адресу: г. Тобольск, мкр. 7, д. №46,47, в том числе разработка ПД | ДГХиБЖД | I кв. 2022 | IV кв. 2022 | х | х | | 8 444 801,94  <м.б> | х | х | | х |  | | 73 | Благоустройство придомовой территории, расположенной по адресу: г. Тобольск, мкр. 10, д. № 4в, д. 20, в том числе разработка ПД | ДГХиБЖД | I кв. 2022 | IV кв. 2022 | х | х | | 2 184 679,97  <м.б> | х | х | | х |  | | 74 | Благоустройство придомовой территории, расположенной по адресу: г. Тобольск, п. Сумкино, ул. Нагорная, д.4, в том числе разработка ПД | ДГХиБЖД | I кв. 2022 | IV кв. 2022 | х | х | | 8 714 040,93  <м.б> | х | х | | х |  | | 75 | Благоустройство придомовой территории, расположенной по адресу: г. Тобольск, п. Сумкино, ул. Маяковского, д. №7А, в том числе разработка ПД | ДГХиБЖД | I кв. 2022 | IV кв. 2022 | х | х | | 1 414 260,93  <м.б> | х | х | | х |  | | 76 | Благоустройство придомовой территории, расположенной по адресу: г. Тобольск, 7А мкр., д. №38б, 38в, в том числе разработка ПД | ДГХиБЖД | I кв. 2022 | IV кв. 2022 | х | х | | 1 984 696,87  <м.б> | х | х | | х |  | | 77 | Благоустройство придомовой территории, расположенной по адресу: г. Тобольск, 10 мкр., д. №17, в том числе разработка ПД | ДГХиБЖД | I кв. 2023 | IV кв. 2023 | х | х | | х | 0,00 | х | | х |  | | 78 | Благоустройство придомовой территории, расположенной по адресу: г. Тобольск, ул. Радищева, д.№1, в том числе разработка ПД | ДГХиБЖД | I кв. 2023 | IV кв. 2023 | х | х | | х | 0,00 | х | | х |  | | 79 | Благоустройство придомовой территории, расположенной по адресу: г. Тобольск, мкр. Иртышский, д. №15, в том числе разработка ПД | ДГХиБЖД | I кв. 2023 | IV кв. 2023 | х | х | | х | 0,00 | х | | х |  | | 80 | Благоустройство придомовой территории, расположенной по адресу: г. Тобольск, 4 мкр., д. №11а, в том числе разработка ПД | ДГХиБЖД | I кв. 2023 | IV кв. 2023 | х | х | | х | 0,00 | х | | х |  | | 81 | Благоустройство придомовой территории, расположенной по адресу: г. Тобольск, 7а мкр., д. №35в | ДГХиБЖД | I кв. 2023 | IV кв. 2023 | х | х | | х | 0,00 | х | | х |  | | 82 | Благоустройство придомовой территории, расположенной по адресу: г. Тобольск, 6 мкр., д. №18, в том числе разработка ПД | ДГХиБЖД | I кв. 2024 | IV кв. 2024 | х | х | | х | х | 0,00 | | х |  | | 83 | Благоустройство придомовой территории, расположенной по адресу: г. Тобольск, ул. С. Ремезова, д. №3а , в том числе разработка ПД | ДГХиБЖД | I кв. 2024 | IV кв. 2024 | х | х | | х | х | 0,00 | | х |  | | 84 | Благоустройство придомовой территории, расположенной по адресу: г. Тобольск, ул. Знаменского, д. №62а, в том числе разработка ПД | ДГХиБЖД | I кв. 2024 | IV кв. 2024 | х | х | | х | х | 0,00 | | х |  | | 85 | Благоустройство придомовой территории, расположенной по адресу: г. Тобольск, 7 мкр., д. № 4, в том числе разработка ПД | ДГХБЖД | I кв. 2024 | IV кв. 2024 | х | х | | х | х | 0,0 | | х |  | | 86 | Благоустройство придомовой территории, расположенной по адресу: г. Тобольск, 7 мкр., д. № 12а, в том числе разработка ПД | ДГХиБЖД | I кв. 2024 | IV кв. 2024 | х | х | | х | х | 0,00 | | х |  | | 87 | Благоустройство придомовой территории, расположенной по адресу: г. Тобольск, 7 мкр., д. № 3, в том числе разработка ПД | ДГХиБЖД | I кв. 2024 | IV кв. 2024 | х | х | | х | х | 0,00 | | х |  | | 88 | Благоустройство придомовой территории, расположенной по адресу: г. Тобольск, 7 мкр., д. № 14, в том числе разработка ПД | ДГХБЖД | I кв. 2024 | IV кв. 2024 | х | х | | х | х | 0,00 | | х |  | | 89 | Благоустройство придомовой территории, расположенной по адресу: г. Тобольск, 8 мкр., д. № 10, в том числе разработка ПД | ДГХиБЖД | I кв. 2024 | IV кв. 2024 | х | х | | х | х | 0,00 | | х |  | | 90 | Благоустройство придомовой территории, расположенной по адресу: г. Тобольск, 6 мкр., д. № 120, в том числе разработка ПД | ДГХиБЖД | I кв. 2025 | IV кв. 2025 | х | х | | х | х | х | | 0,00 |  | | 91 | Благоустройство придомовой территории, расположенной по адресу: г. Тобольск, ул. Первомайская, д №14, в том числе разработка ПД | ДГХиБЖД | I кв. 2025 | IV кв. 2025 | х | х | | х | х | х | | 0,00 |  | | 92 | Благоустройство придомовой территории, расположенной по адресу: г. Тобольск, 10 мкр., д. №5б , в том числе разработка ПД | ДГХиБЖД | I кв. 2025 | IV кв. 2025 | х | х | | х | х | х | | 0,00 |  | | 93 | Благоустройство придомовой территории, расположенной по адресу: г. Тобольск, 4 мкр., д. №31а, в том числе разработка ПД | ДГХиБЖД | I кв. 2025 | IV кв. 2025 | х | х | | х | х | х | | 0,00 |  | | 94 | Благоустройство придомовой территории, расположенной по адресу: г.Тобольск, 4 мкр., д. №1, в том числе разработка ПД | ДГХиБЖД | I кв. 2025 | IV кв. 2025 | х | х | | х | х | х | | 0,00 |  | | 95 | Благоустройство придомовой территории, расположенной по адресу: г. Тобольск, 7 мкр., д. №5, в том числе разработка ПД | ДГХиБЖД | I кв. 2025 | IV кв. 2025 | х | х | | х | х | х | | 0,00 |  | | 96 | Благоустройство придомовой территории, расположенной по адресу: г. Тобольск, пер. Рощинский, д. №51, в том числе разработка ПД | ДГХиБЖД | I кв. 2025 | IV кв. 2025 | х | х | | х | х | х | | 0,00 |  | | 97 | Оказание услуг на проектно-изыскательские работы на строительство объектов: «Благоустройство придомовой территории, расположенной по адресу: г. Тобольск, мкр. 9, д. № 11», «Благоустройство придомовой территории, расположенной по адресу: г. Тобольск, ул. Семена Ремезова, д. № 19а», «Благоустройство придомовой территории, расположенной по адресу: г. Тобольск, мкр. 4, д. № 19/19а» | ДГХиБЖД | I кв. 2022 | IV кв. 2022 | х | х | | 300 614,00  <м.б> | х | х | | х |  | | 98 | Оказание услуг на проектно-изыскательские работы на строительство объектов: «Благоустройство придомовой территории, расположенной по адресу: г. Тобольск, мкр. 7А, д. № 35Б». | ДГХиБЖД | I кв. 2022 | IV кв. 2022 | х | х | | 34 740,00  <м.б> | х | х | | х |  | | Задача 2. Повышение уровня благоустройства общественных пространств и мест массового отдыха | | | | | | | | | | | | | | | 99 | «Инженерная защита подгорной части г. Тобольска от затопления и подтопления. Углубление реки Абрамовская (в том числе разработка ПД)» | ДГС/МКУ «ТСЗ» | I кв. 2020 | IV кв. 2022 | 173 472 000,0  <о.б> | 248 906 451,05  <о.б> | 139 571 877,20  <о.б> | | х | | х | х | Региональная программа «Развитие жилищно-коммунального хозяйства» | | 3 583 130,18  <м.б> | 1 428 006,5  <м.б> | 889 691,92  <м.б> | | | 100 | Обеспечение электроэнергией сетей наружного освещения | ДГС/МКУ «ТСЗ» | I кв. 2020 | IV кв. 2025 | 60 208 564,41  <м.б> | 60 544 583,17  <м.б> | 66 706 329,59  <м.б> | | 52 789 019,87  <м.б> | | 52 794 000,00  <м.б> | 0,00 |  | | 101 | Озеленение г.Тобольска | ДГС/МКУ «ТСЗ» | I кв. 2020 | IV кв. 2025 | 15 245 207,12  <м.б> | 19 349 300,91  <м.б> | 26 511 505,98  <м.б> | | 15 600 000,0  <м.б> | | 15 600 000,00  <м.б> | 0,00 |  | | 102 | «Ремонт памятника погибшим тоболякам в годы ВОВ, расположенного по адресу: Тюменская обл., г.Тобольск, ул.Аптекарская, №6б, сооружение 1,3» | ДГС/МКУ «ТСЗ» | I кв. 2020 | IV кв. 2020 | 15 285 591,91  <о.б> | х | х | | х | | х | х | Региональная программа «Развитие жилищно-коммунального хозяйства» | | 2 437 403,04  <м.б> | | 103 | «Ремонт обелиска погибшим в годы ВОВ, расположенного по адресу: Тюменская обл., г.Тобольск, микрорайон Иртышский, улица Железнодорожная, №7, сооружение 1» | ДГС/МКУ «ТСЗ» | I кв. 2020 | IV кв. 2021 | 11 974 396,25  <о.б> | 93 584,01  <о.б> | х | | х | | х | х | Региональная программа «Развитие жилищно-коммунального хозяйства» | | 104 | «Ремонт памятника погибшим речникам в годы ВОВ, расположенного по адресу: Тюменская обл., г.Тобольск, микрорайон Иртышский, ул.Школьная, д.1б, сооружение 1» | ДГС/МКУ «ТСЗ» | I кв. 2020 | IV кв. 2021 | 1 640 509,80  <о.б> | 16 403,67  <о.б> | х | | х | | х | х | Региональная программа «Развитие жилищно-коммунального хозяйства» | | 1 032 694,64  <м.б> | | 105 | «Ремонт стелы «Защитникам отечества на все ремена», расположенная по адресу: Тюменская обл., г.Тобольск, ул.Октябрьская, №44, сооружение 1,2» | ДГС/МКУ «ТСЗ» | I кв. 2020 | IV кв. 2020 | 318 531,86  <о.б> | х | х | | х | | х | х | Региональная программа «Развитие жилищно-коммнального хозяйства» | | 493 465,98  <м.б> | | 106 | «Ремонт памятника погибшим в годы ВОВ, расположенного по адресу: Тюменская обл., г.Тобольск, п. Сумкино, ул. Водников, в районе дома №5» | ДГС/МКУ «ТСЗ» | I кв. 2020 | IV кв. 2021 | 419 200,18  <о.б> | 21 225,04  <о.б> | х | | х | | х | х | Региональная программа «Разитие жилищно-коммунального хозяйства» | | 107 | «Ремонт памятника Д.И. Менделееву в 6 мкр.» | ДГС/МКУ «ТСЗ» | III кв. 2020 | IV кв. 2020 | 409 470,77  <м.б> | х | х | | х | | х | х |  | | 108 | Устройство пешеходной зоны с велосипедной дорожкой, площадкой для выгула собак и парковкой | ДГС/МКУ «ТСЗ» | I кв. 2020 | IV кв. 2021 | 26 799 971,07  <м.б> | 193 613,75  <м.б.> | х | | х | | х | х |  | | 109 | Текущий ремонт и приведение в нормативное состояние архитектурных композиций (стел) г. Тобольска | ДГС/МКУ «ТСЗ» | III кв. 2020 | IV кв. 2020 | 2 210 107,87  <м.б> | х | х | | х | | х | х |  | | 110 | «Устройство многофункциональной площадки в мкр. Менделеево на территории бывшей бани, дом 26 (в том числе разработка ПД)» | ДГС/МКУ «ТСЗ» | I кв. 2020 | IV кв. 2021 | 758 976,00  <м.б> | 854 128,8  <м.б> | х | | 0,00 | | х | х |  | | 110.1 | Благоустройство сквера в мкр. Менделеево (территория бывшей бани) г. Тобольска | ДГС/МКУ «ТСЗ» | II кв. 2023 | III кв. 2023 | х | х | х | | 0,00 | | х | х |  | | 111 | Установка урн для мусора на территории г.Тобольска | ДГС/МКУ «ТСЗ» | I кв. 2020  II кв. 2022 | IV кв. 2020  III кв. 2025 | 2 451 316,00  <м.б> | х | 335 000,00  <м.б.> | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |  | | 112 | Ремонт объектов благоустройства на территориях общего пользования (тротуары) | ДГС/МКУ «ТСЗ» | I кв. 2020 | IV кв. 2025 | 11 383 203,24  <м.б> | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |  | | 113 | "Устройство автомобильной парковки в районе СОШ№1 (детский сад) по ул. Хохрякова" | ДГС/МКУ «ТСЗ» | II кв. 2021 | III кв. 2021 | x | 2 881 741,9  <м.б> | x | | x | | x | x |  | | 114 | "Устройство автомобильной парковки в районе церкви Михаила Архангела и пешеходных тротуаров по ул. Кирова до ул. Алябьева" | ДГС/МКУ «ТСЗ» | II кв. 2021 | III кв. 2021 | x | 6 964 596,14  <м.б> | x | | x | | x | x |  | | 115 | "Устройство пешеходного тротуара по ул. Ленина (от ул. Чехова до ул. Гагарина)" | ДГС/МКУ «ТСЗ» | II кв. 2021 | III кв. 2021 | x | 16 572 853,96  <м.б> | x | | x | | x | x |  | | 116 | Устройство тротуаров и парковок по территориям общего пользования | ДГС/МКУ «ТСЗ» | I кв. 2020 | IV кв. 2020 | 7 667 392,06  <м.б> | х | х | | х | | х | х |  | | 117 | Строительство тротуаров и парковок по территориям общего пользования (в т.ч. разработка ПД), в том числе: | ДГС/МКУ «ТСЗ» | I кв. 2020 | IV кв. 2025 | 2 118 415,13  <м.б> | х | х | | х | | х | х |  | | 117.1 | "Строительство тротуаров и парковок по территориям общего пользования по адресу: г. Тобольск, 4 мкр.» (в т.ч. разработка ПД) | ДГС/МКУ «ТСЗ» | I кв. 2021 | IV кв. 2022 | х | 619 657,74  <м.б> | 8 592 000,00  <м.б> | | х | | х | х |  | | 117.2 | "Строительство тротуаров и парковок по территориям общего пользования по адресу: г. Тобольск, 7 мкр." (в т.ч. разработка ПД) | ДГС/МКУ «ТСЗ» | I кв. 2021 | IV кв. 2022 | х | 328 305,33  <м.б> | 4 257 000,00  <м.б> | | х | | х | х |  | | 117.3 | «Строительство тротуаров и парковок по территориям общего пользования по адресу: г. Тобольск, 9 мкр.» (в т.ч. разработка ПД) | ДГС/МКУ «ТСЗ» | I кв. 2021 | IV кв. 2022 | х | 234 695,3  <м.б> | 1 239 000,00  <м.б> | | х | | х | х |  | | 117.4 | "Строительство тротуаров и парковок по территориям общего пользования по адресу: г. Тобольск, 10 мкр." (в т.ч. разработка ПД) | ДГС/МКУ «ТСЗ» | I кв. 2021 | IV кв. 2022 | х | 679 492,56  <м.б> | 9 473 000,00  <м.б> | | х | | х | х |  | | 118 | Благоустройство Аптекарского сада» (в т.ч. разработка ПД) | ДГС/МКУ «ТСЗ» | I кв. 2020 | IV кв. 2022 | 15 101 599,00  <о.б> | 7 204 186,38  <о.б> | 38 844 256,92  <о.б> | | х | | х | х | Региональная программа «Развитие жилищно-коммунального хозяйства» | | 410 456,75  <м.б> | 63 537 630,18  <м.б> | 208 419 036,28  <м.б> | | | 119 | «Устройство площадки для размещения многофункциональной детской площадки на территории «Площадь имени Д.И. Менделеева» | ДГС/МКУ «ТСЗ» | I кв. 2020 | IV кв. 2021 | 15 935 137,00  <о.б> | 5 713,17  <о.б> | х | | х | | х | х | Региональная программа «Развитие жилищно-коммунального хозяйства» | | 1 078 720,80  <м.б> | 8 099,9  <м.б> | | 120 | «Устройство площадки для размещения воркаута в 10 мкр.» | ДГС/МКУ «ТСЗ» | I кв. 2020 | IV кв. 2021 | 1 152 259,00  <о.б> | 42 809,53  <о.б> | х | | х | | х | х | Региональная программа «Развитие жилищно-коммунального хозяйства» | | 500,00  <м.б> | 464,92  <м.б> | | 121 | «Устройство площадки для размещения воркаута в 7мкр.» | ДГС/МКУ «ТСЗ» | I кв. 2020 | IV кв. 2021 | 2 982 076,00  <о.б> | 12 115,17  <о.б> | х | | х | | х | х | Региональная программа «Развитие жилищно-коммунального хозяйства» | | 1 500,00  <м.б> | 1 462,72  <м.б> | | 122 | «Устройство детской площадки по ул. С. Ремезова, 7в» | ДГС/МКУ «ТСЗ» | I кв. 2020 | IV кв. 2021 | 16 491 263,00  <о.б.> | 151 735,48  <о.б.> | х | | х | | х | х | Региональная программа «Развитие жилищно-коммунального хозяйства» | | 438 848,99  <м.б.> | 7 074,58  <м.б.> | | 123 | «Устройство площадки для размещения воркаута мкр. Менделеево» | ДГС/МКУ «ТСЗ» | I кв. 2020 | IV кв. 2021 | 1 720 808,00  <о.б.> | 171 180,80  <о.б> | х | | х | | х | х | Региональная программа «Развитие жилищно-коммунального хозяйства» | | 231 746,96  <м.б.> | 23 084,7  <м.б.> | | 124 | «Устройство площадки для размещения воркаута мкр. Иртышский» | ДГС/МКУ «ТСЗ» | I кв. 2020 | IV кв. 2021 | 1 082 844,00  <о.б.> | 107 784.4  <о.б> | х | | х | | х | х | Региональная программа «Развитие жилищно-коммунального хозяйства» | | 500,00  <м.б.> | 0,00  <м.б.> | | 125 | «Устройство площадки для размещения воркаута мкр. Сумкино» | ДГС/МКУ «ТСЗ» | I кв. 2020 | IV кв. 2020 | 1 248 144,00  <о.б.> | х | х | | х | | х | х | Региональная программа «Развитие жилищно-коммунального хозяйства» | | 8 200,00  <м.б.> | | 126 | «Благоустройство р. Курдюмка и р. Слесарка от перекачивающей станции до ул. Декабристов» г.Тобольск (в том числе разработка ПД), в том числе изготовление и установка скульптурной композиции «Д.Чулков и «Ладья» | ДГС/МКУ «ТСЗ» | I кв. 2020  II кв. 2022 | IV кв. 2020  IV кв. 2022 | 1 903 930,00  <о.б.> | х | 112 674 000,00  <м.б.> | | х | | х | х | Региональная программа «Развитие жиищно-коммунального хозяйства» | | 134 095,82  <м.б.> | | 127 | «Благоустройство в границах улиц: пер. Розы Люксембург – русла реки Курдюмка – ул.Подшлюзы – ул.Кирова» г.Тобольск | ДГС/МКУ «ТСЗ» | I кв. 2020 | IV кв. 2020 | 37 161 940,00  <о.б.> | х | х | | х | | х | х | Региональная программа «Развитие жилищно-коммунального хозяйства» | | 18 580,97  <м.б.> | | 128 | «Устройство тротуаров (пешеходных дорожек с газонами), парковок для транспорта и уличного освещения в местах подходов, подъездов к территории спортивного центра «Тобол» (Сноупарк) | ДГС/МКУ «ТСЗ» | I кв. 2020  II кв. 2022 | IV кв. 2020  IV кв. 2022 | 4 260 280,00  <о.б.> | х | 10 456 635,43  <м.б.> | | 0,00 | | х | х | Региональная программа «Развитие жилищно-коммунального хозяйства» | | 318 359,00  <м.б.> | | 129 | «Благоустройство территории Абрамовского экологического парка» | ДГС/МКУ «ТСЗ» | I кв. 2020 | IV кв. 2021 | 3 158 593,00  <о.б.> | 281 568,7  <о.б.> | х | | х | | х | х | Региональная программа «Развитие жилищно-коммунального хозяйства» | | 130 | «Благоустройство сада Ермака» (площадь Семена Ремезова, участок 5)» | ДГС/МКУ «СЗ» | I кв. 2020 | IV кв. 2020 | 3 599 675,00  <о.б.> | х | х | | х | | х | х | Региональная программа «Развитие жилищно-коммунального хозяйства» | | 1 600,00  <м.б.> | | 131 | Благоустройство сквера по ул. Семена Ремезова, участок 17 (гастронома «Центральный») | ДГС/МКУ «ТСЗ» | I кв. 2020 | IV кв. 2020 | 787 794,00  <о.б.> | х | х | | х | | х | х | Региональная программа «Развитие жилищно-коммунального хозяйства» | | 129 745,95  <м.б.> | | 132 | Благоустройство и развитие Базарной площади и улицы Мира | ДГС/МКУ «ТСЗ» | I кв. 2020 | IV кв. 2022 | 10 500 000,40  <ф.б.> | 0,00 | 74 725 071,53  <о.б.> | | х | | х | х | Национальный проект «Жилье и городская среда»/ Региональный проект «Формирование современной городской среды» | | 254 000 000,00  <о.б.> | 548 805,15  <о.б.> | | 883 814,24  <м.б.> | 0,00 | | 133 | «Благоустройство территории подгорной части города Тобольска с устройством водоотведения в границах улиц: ул. Дзержинского, ул. Алябьева - ул. Гагарина – пер. 3-ий Менделеевский, ул. Пролетарская стрелка»  (в том числе разработка ПД)» | ДГС/МКУ «ТСЗ» | I кв. 2022 | IV кв. 2025 | х | х | 4 712 727,51  <м.б.> | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | Региональная программа «Развитие жилищно-коммунального хозяйства» | | 134 | Благоустройство «Александровского сада» | ДГС/МКУ «ТСЗ» | IV кв. 2020 | IV кв. 2023 | 20 030,00  <м.б.> | 605 515,00  <м.б.> | 0,00 | | 0,00 | | х | х |  | | 135 | Благоустройство парка «Центральный» | ДГС/МУ «ТСЗ» | I кв. 2025 | IV кв. 2025 | х | х | х | | х | | х | 0,00 |  | | 136 | Благоустройство объекта «Сквер выпускников» в 7 мкр. | ДГС/МКУ «ТСЗ» | I кв. 2024 | IV кв. 2024 | х | х | х | | х | | 0,00 | х |  | | 137 | Благоустройство объекта «Сквер спортивный» в 10 мкр. | ДГС/МКУ «ТСЗ» | I кв. 2024 | IV кв. 2024 | х | х | х | | х | | 0,00 | х |  | | 138 | Благоустройство объекта «Сквер Мужества» в 8 мкр. | ДГС/МКУ «ТСЗ» | IV кв. 2020  I кв. 2025 | IV кв. 2020  IV кв. 2025 | 165 210,00  <м.б.> | х | х | | х | | х | 0,00 |  | | 139 | Благоустройство сквера «Предпринимателей» | ДГС/МКУ «ТСЗ | IV кв. 2020  I кв. 2025 | III кв. 2020  IV кв. 2025 | 278 150,00  <м.б.> | х | х | | х | | х | 0,00 |  | | 140 | Благоустройство сквера «Семьи, любви и верности» | ДГС/МКУ «ТСЗ» | IV кв. 2020 | III кв. 2021 | 120 690,00  <м.б.> | 50 272,00  <м.б.> | х | | х | | х | х |  | | 141 | Благоустройство «Сквера Михайлова» | ДГС/МКУ «ТСЗ» | II кв. 2021 | IV кв. 2021 | х | 24 714,00  <м.б.> | х | | х | | х | х |  | | 142 | Благоустройство сквера в 7 а. мкр. г. Тобольска | ДГС/МКУ «ТСЗ» | II кв. 2023 | III кв. 2023 | х | х | х | | 0,00 | | х | х |  | | 143 | Благоустройство сквера в 9 мкр. | ДГС/МКУ «ТСЗ» | I кв. 2022 | IV кв. 2023 | х | х | 0,00 | | 0,00 | | х | х |  | | 144 | Сквер ул. Октябрьская, уч. №14, в районе ДОСААФ | ДГС/МКУ «ТСЗ» | I кв. 2022 | IV кв. 2023 | х | х | 0,00 | | 0,00 | | х | х |  | | 145 | Благоустройство сквера «Мореходов» | ДГС/МКУ «ТСЗ» | IV кв. 2020  II кв. 2023 | III кв. 2020  IV кв. 2024 | 330 610,00  <м.б.> | х | х | | 0,00 | | 0,00 | х |  | | 146 | Благоустройcтво аллеи в 10 мкр. | ДГС/МКУ «ТСЗ» | I кв. 2023 | IV кв. 2024 | х | х | х | | 0,00 | | 0,00 | х |  | | 147 | Сквер 4 мкр., уч. №25а  (в р-не Поликлиники) | ДГС/МКУ «ТСЗ» | I кв. 2023 | IV кв. 2024 | х | х | х | | 0,00 | | 0,00 | х |  | | 148 | Сквер 4 мкр. ул. Знаменского (р-н дома 11А и 13) | ДГС/МКУ «ТСЗ» | I кв. 2023 | IV кв. 2024 | х | х | х | | 0,00 | | 0,00 | х |  | | 149 | Благоустройство объекта «Сквер по ул. 1-я Трудовая» | ДГС/МКУ «ТСЗ | I кв. 2023 | IV кв. 2024 | х | х | х | | 0,00 | | 0,00 | х |  | | 150 | Благоустройство сквера «Театральный» | ДГС/МКУ «ТСЗ | I кв. 2023 | IV кв. 2024 | х | х | х | | 0,00 | | 0,00 | х |  | | 151 | «Благоустройство территории общего пользования в границах улиц: ул. Аптекарская – ул. Ленская – ул. Революционная» | ДГС/МКУ «ТСЗ | I кв. 2022 | IV кв. 2022 | х | х | 26 559 000,00  <м.б.> | | х | | х | х |  | | 152 | Устройство комплексной спортивной детской площадки на территории общего пользования: Нижний посад | ДГС/МКУ «ТСЗ | II кв. 2022 | IV кв. 2022 | х | х | 13 649 324,4  <м.б.> | | х | | х | х |  | | 153 | Устройство комплексной спортивной детской площадки на территории общего пользования: мкр. Строитель | ДГС/МКУ «ТСЗ | II кв. 2022 | IV кв. 2022 | х | х | 17 628 675,6  <м.б.> | | х | | х | х |  | | 154 | Благоустройство сквера по ул. Первомайская | ДГС/МКУ «СЗ» | I кв. 2025 | IV кв. 2025 | х | х | х | | х | | х | 0,00 |  | | 155 | Благоустройство Ландшафтного парка в 11 мкр. | ДГС/МКУ «ТСЗ» | I кв. 2025 | IV кв. 2025 | х | х | х | | х | | х | 0,00 |  | | 156 | Благоустройство липовой рощи в мкр. Сумкино | ДГС/МКУ «ТСЗ» | I кв. 2025 | IV кв. 2025 | х | х | х | | х | | х | 0,00 |  | | 157 | Ремонт объектов благоустройства на территориях общего пользования (детские игровые площадки) | ДГС/МКУ «ТСЗ | II кв. 2021 | IV кв. 2024 | х | 38 233 761,4  <м.б.> | 795 012,00  <м.б.> | | 0,00 | | х | х |  | | 158 | Устройство площадки для выгула домашних животных в мкр. Иртышский г. Тобольска (Инициативный проект) | ДГС/МКУ «ТСЗ | I кв. 2022 | IV кв. 2022 | х | х | 1 845 302,09  <о.б.> | | х | | х | х |  | | 190 293,11  <м.б.> | | | 159 | Устройство спортивной площадки (воркаута) в 6 микрорайоне | ДГС/МКУ «ТСЗ | I кв. 2021 | IV кв. 2021 | х | 1 396 394,32  <м.б.> | х | | х | | х | х |  | | 160 | Благоустройство территории общего пользования возле ДК "Речник" в микрорайоне Иртышский города Тобольска | ДГС/МКУ «ТСЗ | IV кв. 2020  II кв. 2022 | IV кв. 2020  IV кв. 2022 | 202 860,00  <м.б.> | х | 36 076 000,00  <м.б.> | | х | | х | х |  | | 161 | Разработка концепции по развитию велосипедной инфраструктуры в г. Тобольске | ДГС/МКУ «ТСЗ | IV кв. 2020  II кв. 2024 | IV кв. 2020  IV кв. 2024 | 84 480,00  <м.б.> | х | х | | х | | 0,00 | х |  | | 162 | Разработка концепции по эскизному предложению благоустройства территории с подбором малых архитектурных форм Аптекарского сада в г. Тобольске | ДГС/МКУ «ТСЗ | IV кв. 2020 | IV кв. 2020 | 248 620,00  <м.б.> | х | х | | х | | х | х |  | | 163 | Разработка концепции по подбору и расстановке малых архитектурных форм на площади Победы в г. Тобольске. Эскизное предложение | ДГС/МКУ «ТСЗ | IV кв. 2020 | IV кв. 2020 | 291 810,00  <м.б.> | х | х | | х | | х | х |  | | 164 | Текущее содержание и ремонт сетей уличного освещения | ДГС/МКУ «ТСЗ» | I кв. 2020 | IV кв. 2025 | 24 728 000,00  <м.б.> | 25 692 998,43  <м.б.> | 34 384 251,99  <м.б.> | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |  | | 165 | Текущее содержание объектов благоустройства территорий города | ДГС/МКУ «ТСЗ» | I кв. 2020 | IV кв. 2025 | 0,00 | 52 026 253,37  <м.б> | 54 141 437,98  <м.б> | | 46 847 000,00  <м.б> | | 46 847 000,00  <м.б> | 0,00 |  | | 166 | Текущее содержание парков | ДГС/МКУ «ТСЗ» | I кв. 2020 | IV кв. 2020 | 26 980 397,00  <м.б.> | х | х | | х | | х | х |  | | 167 | Содержание детских игровых площадок | ДГС/МКУ «ТСЗ» | I кв. 2020 | IV кв. 2025 | 584 822,20  <м.б.> | 1 438 409,58  <м.б.> | 6 166 141,20  <м.б.> | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |  | | 168 | Содержание спортивных площадок | ДГС/МКУ «ТСЗ» | I кв. 2020 | IV кв. 2025 | 119 284,20  <м.б.> | 2 298 028,93  <м.б.> | 5 843 753,85  <м.б.> | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |  | | 169 | Содержание площадок для выгула собак | ДГС/МКУ «ТСЗ» | I кв. 2020 | IV кв. 2025 | 30 704 091,24  <м.б.> | х | 526 105,40  <м.б.> | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |  | | 170 | Текущее содержание территории города (ТОП) | ДГС/МКУ «ТСЗ» | I кв. 2020 | IV кв. 2020 | х | х | | х | | х | х |  | | 171 | Содержание склонов Кремля | ДГС/МКУ «ТСЗ» | I кв. 2020 | IV кв. 2020 | х | х | | х | | х | х |  | | 172 | Содержание каналов, лотков, водоотводных канав, включая территории общего пользования | ДГС/МКУ «ТСЗ» | I кв. 2020 | IV кв. 2025 | 6 001 970,11  <м.б.> | 7 145 159,90  <м.б.> | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |  | | 173 | Содержание контейнерных площадок | ДГС/МКУ «ТСЗ» | I кв. 2020 | IV кв. 2025 | 8 426 305,74  <м.б.> | 2 806 915,88  <м.б.> | 4 646 487,30  <м.б.> | | 8 589 000,00  <м.б.> | | 8 589 000,00  <м.б.> | 0,00 |  | | 174 | Содержание фонтанов г.Тобольска | ДГС/МКУ «ТСЗ» | I кв. 2020 | IV кв. 2025 | 1 670 151,26  <м.б.> | 2 597 899,66  <м.б.> | 2 887 133,34 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |  | | 175 | Устройство забора из профилированного листа на переулке Свердловский | ДГС/МКУ «ТСЗ» | III кв. 2020 | III кв. 2020 | 514 983,00  <м.б> | х | х | | х | | х | х |  | | 176 | Выполнение работ по обеспечению пропускной способности водопропускных труб в зимний период | ДГС/МКУ «ТСЗ» | I кв. 2021 | IV кв. 2025 | х | 599 983,33  <м.б.> | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |  | | 177 | Эвакуация брошенного транспорта | ДГС/МКУ «ТСЗ» | I кв. 2021 | IV кв. 2025 | х | 841 435,00  <м.б.> | 805 000,00  <м.б.> | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |  | | 178 | Содержание общественных туалетов на конченых остановочных пунктах | ДГС/МКУ «ТСЗ» | I кв. 2021 | IV кв. 2025 | х | 1 504 614,05  <м.б.> | 2 040 350,00  <м.б.> | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |  | | 179 | Содержание и отлов бездомных животных | ДГХиБЖД | I кв. 2020 | IV кв. 2025 | 2 239 000,00  <о.б.> | 2  239 000,00  <о.б.> | 10 022 000,00  <о.б.> | | 10 022 000,00  <о.б.> | | 10 022 000,00  <о.б.> | 0,00 |  | | 7 581 567,37  <м.б.> | 5 716 220,34  <м.б.> | 9 084 018,54 <м.б.> | | | 180 | Текущее содержание мест захоронений | ДГХиБЖД | I кв. 2020 | IV кв. 2025 | 2 313 824,81  <о.б.> | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |  | | 3 501 062,24  <м.б.> | 8 745 727,99  <м.б> | 12 120 388,80  <м.б> | | 7 800 000,00  <м.б> | | 7 800 000,00  <м.б> | | 181 | Капитальный ремонт многоквартирного дома, расположенного по адресу: г. Тобольск, п. Сумкино, ул. Водников, д. № 1 | ДГХиБЖД | I кв. 2020 | IV кв. 2021 | 3 748 378,56  <о.б..> | 3 748 378,56  <о.б..> | х | | х | | х | х |  | | 182 | Проведение профилактической дезинфекции помещений (мест) общего пользования в многоквартирных домах г. Тобольска | ДГХиБЖД | I кв. 2020 | IV кв.2020 | 2 123 696,00  <м.б.> | х | х | | х | | х | х |  | | 183 | Санитарная вырубка деревьев, угрожающих безопасности на территории кладбищ | ДГХиБЖД | I кв. 2020 | IV кв. 2025 | 599 600,00  <м.б.> | 593 602,84  <м.б.> | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |  | | 184 | Ликвидация несанкционированных свалок на территории кладбища | ДГХиБЖД | I кв. 2022 | IV кв. 2025 | х | х | 24 244 291,51  <м.б.> | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |  | | 185 | Установка/замена адресных указателей | ДГХиБЖД | I кв. 2020 | IV кв. 2025 | 3 649 844,76  <м.б.> | 1 399 749,12 <м.б.> | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |  | | 186 | Устройство и обслуживание мокрых колодцев для обеспечения противопожарного водоснабжения ТО Левобережье | ДГХиБЖД | I кв. 2020 | I кв. 2025 | 41 003,71  <м.б.> | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |  | | 187 | Оказание услуг по предоставлению и содержанию уличных туалетов | ДГХиБЖД | II кв. 2020 | IV кв. 2025 | 2 190 620,00  <м.б.> | 5 457 950,74  <м.б.> | 7 408 000,00  <м.б.> | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |  | | 188 | Разработка ПД на техническое присоединение общественного уличного туалета | ДГХиБЖД | II кв. 2020 | IV кв. 2020 | 60 758,00  <м.б.> | х | х | | х | | х | х |  | | 189 | Вырубка кустарниковой растительности и планировка площадки для содержания животных без владельцев | ДГХиБЖД | II кв. 2020 | IV кв. 2020 | 225 632,00  <м.б.> | х | х | | х | | х | х |  | | 190 | Устройство забора из профнастила, калитки и распашных ворот площадки для содержания животных без владельцев | ДГХиБЖД | II кв. 2020 | IV кв. 2020 | 299 600,00  <м.б.> | х | х | | х | | х | х |  | | 191 | Отсыпка щебнем площадки для содержания животных без владельцев | ДГХиБЖД | II кв. 2020 | IV кв. 2020 | 282 800,00  <м.б.> | х | х | | х | | х | х |  | | 192 | Электромонтажные работы на площадке для содержания животных без владельцев | ДГХиБЖД | II кв. 2020 | IV кв. 2020 | 230 000,00  <м.б.> | х | х | | х | | х | х |  | | 193 | Подготовка территорий при проведении праздничных мероприятий | ДГХиБЖД | I кв. 2020 | IV кв. 2025 | 370 792,33  <м.б.> | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |  | | 194 | Акарицидная (противоклещевая) обработка | ДГХиБЖД | I кв. 2020 | II кв. 2025 | 441 429,93  <м.б.> | 199 000,00  <м.б.> | 499 490,00  <м.б.> | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |  | | 195 | Энтомологическое обследование общественных озелененных территорий в городе | ДГХиБЖД | I кв. 2020 | II кв. 2025 | 299 998,00  <м.б.> | 323 631,75  <м.б.> | 340 000,00  <м.б.> | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |  | | 196 | Рекультивация и ликвидация свалок отходов | ДГХиБЖД | I кв. 2020 | IV кв. 2025 | 8 059 501,00  <о.б.> | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |  | | 4 030,00  <м.б.> | | 197 | Создание контейнерных площадок | ДГХиБЖД | I кв. 2020 | IV кв. 2025 | 3 970 558,00  <о.б.> | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |  | | 2 000,00  <м.б> | | 198 | Прочие расходы по благоустройству | ДГХиБЖД | II кв. 2020 | IV кв. 2020 | 183 774,11  <м.б.> | х | х | | х | | х | х |  | | 199 | Установка мусорных контейнеров | ДГХиБЖД | II кв. 2020 | IV кв. 2020 | 47 000,00  <м.б.> | х | х | | х | | х | х |  | | 200 | Работы по монтажу вводного электрического щита 0,4 кВт | ДГХиБЖД | II кв. 2020 | IV кв. 2020 | 46 500,00  <м.б.> | х | х | | х | | х | х |  | | 201 | Устройство ограждения по объекту «Мусульманское кладбище, мкр.4» | ДГХиБЖД | II кв. 2020  II кв. 2022 | IV кв. 2020  IV кв. 2022 | 388 838,00  <м.б.> | х | 7 334 563,24  <м.б.> | | х | | х | х |  | | 202 | Поставка инвентаря (социально значимые работы) | ДГХиБЖД | II кв. 2021 | IV кв. 2021 | х | 176 710,00  <м.б.> | х | | х | | х | х |  | | 203 | Ремонт здания стационарного туалета | ДГХиБЖД | II кв. 2020 | IV кв. 2021 | 299 696,94  <м.б.> | 598 700,00  <м.б.> | х | | х | | х | х |  | | 204 | Разработка проектов санитарно-защитных зон мест захоронений и получение экспертных заключений на разработанные проекты | ДГХиБЖД | III кв. 2022 | IV кв. 2022 | х | х | 1 258 893,33  <м.б.> | | х | | х | х |  | | 205 | Доинвентаризация кладбищ МКУ ЦГУ | ДГХиБЖД | II кв. 2022 | IV кв. 2022 | х | х | 223 000,00  <м.б.> | | х | | х | х |  | | 206 | Перемещение биологических отходов к местам их хранения и, переработки или утилизации (павшие животные) | ДГХиБЖД | III кв. 2022 | IV кв. 2022 | х | х | 234 000,00  <м.б.> | | х | | х | х |  | | 207 | «Проведение работ по благоустройству территории в мкр. Защитино» | ДГС/МКУ «ТСЗ» | II кв. 2020 | IV кв. 2020 | 5 069 280,67  <м.б.> | х | х | | х | | х | х |  | | 208 | Изготовление и установка информационных стендов | ДГС/МКУ «ТСЗ | II кв. 2020 | III кв. 2020 | 520 000, 00  <м.б.> | х | х | | х | | х | х |  | | 209 | Проведение осмотра для целей оценки соответствия технического состояния оборудования детских, спортивных площадок (далее – МАФ) требованиям безопасности в соответствии с требованиями Технического регламента | ДГС/МКУ «ТСЗ | II кв. 2020  II кв. 2023 | III кв. 2020  III кв. 2023 | 299 789,00  <м.б.> | х | х | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |  | | 210 | Изготовление урн для мусора | ДГС/МКУ «ТСЗ | II кв. 2020 | IV кв. 2020 | 1 698 000,00  <м.б.> | х | х | | х | | х | х |  | | 211 | Устройство забора из профилированного листа на улице Доронина | ДГС/МКУ «ТСЗ | III кв. 2020 | I кв. 2021 | 118 191,35  <м.б.> | 118 191,35  <м.б.> | х | | х | | х |  |  | | 212 | Технологическое присоединение уличного освещения по адресу: Тюменская область, г.Тобольск, мкр. Иртышский, ул. Тюменская | ДГС/МКУ «ТСЗ | IV кв. 2020 | IV кв. 2020 | 550,00  <м.б.> | х | х | | х | | х | х |  | | 213 | Технологическое присоединение уличного освещения по адресу: Тюменская область, г.Тобольск, мкр. Иртышский, ул. Зыряновская | ДГС/МКУ «ТСЗ | IV кв. 2020 | IV кв. 2020 | 8 524,00  <м.б.> | х | х | | х | | х | х |  | | 214 | Технологическое присоединение уличного освещения по адресу: мкр. Менделеево ул. Станционная | ДГС/МКУ «ТСЗ | II кв. 2021 | IV кв. 2021 | х | 39 316,00  <м.б.> | х | | х | | х | х |  | | 215 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств объекта наружного освещения по адресу: Тюменская область, г. Тобольск, пер. Заречный (Иртышский мкр.) | ДГС/МКУ «ТСЗ | II кв. 2021 | III кв. 2021 | х | 45 225,00  <м.б.> | х | | х | | х | х |  | | 216 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств наружного освещения по адресу: Тюменская область, г. Тобольск, пер. Смородиновый, ул. Радужная, ул. Заречная, ул. Васильковая (Иртышский мкр.) | ДГС/МКУ «ТСЗ | II кв. 2021 | III кв. 2021 | х | 38 640,00  <м.б.> | х | | х | | х | х |  | | 217 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств объекта наружного освещения по адресу: Тюменская область, г. Тобольск, ул. Школьная (Иртышский мкр.) | ДГС/МКУ «ТСЗ | II кв. 2021 | III кв. 2021 | х | 46 744,80  <м.б.> | х | | х | | х | х |  | | 218 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств наружного освещения объекта "Сквер семьи, любви и верности" | ДГС/МКУ «ТСЗ | II кв. 2021 | III кв. 2021 | х | 33 258,00  <м.б.> | х | | х | | х | х |  | | 219 | Предоставление доступа к объектам инфраструктуры для размещения и последующего использования и обслуживания Сети уличного освещения | ДГС/МКУ «ТСЗ | II кв. 2021 | IV кв. 2022 | х | 5 017,00  <м.б.> | 9 554,25  <м.б.> | | х | | х | х |  | | 220 | Изготовление и установка инсталляции "Тобольское окно" | ДГС/МКУ «ТСЗ | III кв. 2021 | IV кв. 2021 | x | 534 000,00  <м.б.> | x | | x | | x | x |  | | 221 | Изготовление и установка информационных стендов и указателей | ДГС/МКУ «ТСЗ | I кв. 2021 | IV кв. 2025 | х | 466 816,00  <м.б.> | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |  | | 222 | «Строительство пешеходного тротуара и велосипедной дорожки на ул. Уватский тракт от ул. Полонского до микрорайона Строитель в г. Тобольске» | ДГС/МКУ «ТСЗ | III кв. 2021 | IV кв. 2021 | х | 48 763,00  <м.б.> | х | | х | | х | х |  | | 223 | Изготовление схем предполагаемых к использованию земель, под строительство детских площадок | ДГС/МКУ «ТСЗ | IV кв. 2021 | IV кв. 2021 | х | 56 685,00  <м.б.> | х | | х | | х | х |  | | 224 | «Инженерная защита города Тобольска от подтопления. Углубление русел речек» (изготовление тех. плана) | ДГС/МКУ «ТСЗ | I кв. 2022 | I кв. 2022 | х | х | 317 000,00  <м.б.> | | х | | х | х |  | | 225 | Ремонт спортивных площадок | ДГС/МКУ «ТСЗ | II кв. 2022 | IV кв. 2022 | х | х | 3 140 000,00  <м.б.> | | х | | х | х |  | | 226 | Благоустройство по территориям общего пользования мкр. Строитель (в т.ч. разработка ПД) | ДГС/МКУ «ТСЗ | II кв. 2023 | IV кв. 2024 | х | х | х | | 3 226 000,00  <м.б.> | | 0,00 | х |  | | 227 | Благоустройство по территориям общего пользования мкр. Иртышский (в т.ч. разработка ПД) | ДГС/МКУ «ТСЗ | II кв. 2022 | IV кв. 2023 | х | х | 821 000,00  <м.б.> | | 0,00 | | х | х |  | | 228 | Благоустройство по территориям общего пользования мкр. Защитино (в т.ч. разработка ПД) | ДГС/МКУ «ТСЗ | II кв. 2022 | IV кв. 2023 | х | х | 1 878 000,00  <м.б.> | | 0,00 | | х | х |  | | 229 | Благоустройство по территориям общего пользования мкр. Менделеево (в т.ч. разработка ПД) | ДГС/МКУ «ТСЗ | II кв. 2022 | IV кв. 2023 | х | х | 871 000,00  <м.б.> | | 0,00 | | х | х |  | | 230 | Устройство ливневой канализации по адресу: г. Тобольск, 10 микрорайон вдоль домов № 4В, №20 | ДГС/МКУ «ТСЗ | III кв. 2022 | IV кв. 2022 | х | х | 646 264,80 <м.б.> | | х | | х | х |  | | 231 | Технологическое присоединение уличного освещения по адресу: мкр. Иртышский ул. Савинская | ДГС/МКУ «ТСЗ | III кв. 2022 | IV кв. 2022 | х | х | 50 000,00  <м.б.> | | х | | х | х |  | | 232 | Архитектурно-художественное освещение АМС РРС «Тобольск», расположенного по адресу: Тюменская область, г.Тобольск, ул. Семена Ремезова, д.53а | ДГС/МКУ «ТСЗ | III кв. 2022 | IV кв. 2024 | х | х | 5 517 684,57  <м.б.> | | 17 532 265,99  <м.б.> | | 418 750,80  <м.б.> | х |  | | 233 | Изготовление информационно-раздаточного материала о проведении голосования в рамках реализации муниципальной программы «Формирование комфортной городской среды в городе Тобольске» | ДГС/МКУ «ТСЗ | II кв. 2022 | III кв. 2022 | х | х | 50 590,00  <м.б.> | | х | | х | х |  | | 234 | Приобретение хозяйственного инвентаря | ДГС/МКУ «ТСЗ | II кв. 2022 | III кв. 2022 | х | х | 238 865,40  <м.б.> | | х | | х | х |  | | 235 | Устройство ограждения по объекту "Мусульманское кладбище", расположенного по адресу: г. Тобольск,  4 микрорайон | ДГС/МКУ «ТСЗ | III кв. 2022 | IV кв. 2022 | х | х | 14 366 860,00  <м.б.> | | х | | х | х |  | | 236 | Ремонт тротуара в районе всесезонной спортивной площадки в 6 микр. г.Тобольска | ДГС/МКУ «ТСЗ | III кв. 2022 | IV кв. 2022 | х | х | 524 134,80  <м.б.> | | х | | х | х |  | | 237 | Благоустройство микрорайона Менделеево г. Тобольска (Инициативный проект) | ДГС/МКУ «ТСЗ | II кв. 2023 | III кв. 2023 | х | х | х | | 4 070 078,74  <о.б.> | | х | х |  | | 2 036,06  <м.б.> | | | 238 | Благоустройство микрорайона Сумкино г. Тобольска (Инициативный проект) | ДГС/МКУ «ТСЗ | II кв. 2023 | III кв. 2023 | х | х | х | | 5 885 190,73  <о.б.> | | х | х |  | | 2 944,07  <м.б.> | | | Цель 2. Комплексное развитие дорожной и транспортной инфраструктуры | | | | | | | | | | | | | | | Задача 3. Обеспечение эффективного использования автомобильных дорог местного значения и осуществление дорожной деятельности в их отношении | | | | | | | | | | | | | | | 239 | Ремонт автомобильных дорог г.Тобольска (участки, подлежащие ремонту, определены в соответствии с перечнем автомобильных дорог города Тобольска) | ДГС/МКУ «ТСЗ» | II кв. 2020 | IV кв. 2025 | 296 039 035.49  <м.б.> | 191 116 059,11  <м.б> | 98 193 532,00  <м.б> | | 95 367 000,00  <м.б> | | 95 367 000,00  <м.б> | 0,0 |  | | 240 | Капитальный ремонт дороги по ул. Ленина (от ул.Кирова до ул.Гагарина) с устройством велосипедной дорожки» (в т.ч. разработка ПД) | ДГС/МКУ «ТСЗ» | I кв. 2020 | IV кв. 2021 | 115 136 230,00  <о.б.> | 31 921 807,60  <о.б.> | х | | х | | х | х | Региональная программа «Развитие транспортной инфраструктуры» | | 58 000,00  <м.б.> | 0,00 | | 241 | «Ремонт автомобильных дорог г. Тобольска (ремонт автомобильных дорог и тротуаров по ул. Верхнефилатовская и ул. Портовая в мкр. Иртышский; ремонт внутриквартальных дорог и проездов, пешеходных тротуаров в 6 и 8 микрорайонах; ремонт автомобильных дорог и тротуаров по ул. Ленина, ул. 3-я Трудовая, ул. 1-я Луговая, пер. Рабочий)» | ДГС/МКУ «ТСЗ» | I кв. 2020 | IV кв. 2021 | 117 783 854,34  <о.б.> | 47 074 839,65  <о.б.> | х | | х | | х | х | Региональная программа «Развитие транспортной инфраструктуры» | | 242 | Устройство линии наружного освещения на Уватском тракте (в т.ч. разработка ПД) | ДГС/МКУ «ТСЗ» | I кв. 2020 | II кв. 2020 | 20 712,00  <м.б.> | х | х | | х | | х | х |  | | 243 | «Реконструкция автомобильной дороги по ул. Алябьева г.Тобольск» (в т.ч. предпроектная подготовка и разработка ПД) | ДГС/МКУ «ТСЗ» | II кв. 2022 | IV кв. 2024 | х | х | 8 745 875,00  <м.б> | | 0,00 | | 0,00 | х |  | | 244 | Строительство магистрали М-8 г.Тобольск (в т.ч. разработка ПД) | ДГС/МКУ «ТСЗ» | I кв. 2020  I кв. 2022 | IV кв. 2020  IV кв. 2024 | 293 892,00  <м.б> | х | 180 806 300,00  <о.б.> | | 151 030 000,00  <о.б.> | | 151 030 000,00  <о.б.> | х | Региональная программа «Развитие транспортной инфраструктуры | | 395 067,53  <м.б> | | | 245 | Строительство дороги в 15 микрорайоне г.Тобольска со съездами на М-8 и проспект Дзираева (в т.ч. разработка ПД) | ДГС/МКУ «ТСЗ» | II кв. 2020 | IV кв. 2021 | 34 263 180,00  <о.б.> | 0,00 | х | | х | | х | х | Региональная программа «Развитие транспортной инфраструктуры» | | 176 339,79  <м.б> | 123 288,02  <м.б> | | 246 | Ремонт тротуаров вдоль автомобильных дорог | ДГС/МКУ «ТСЗ» | II кв. 2020 | IV кв. 2020 | 6 898 000,00  <м.б> | х | х | | х | | х | х |  | | 247 | «Приведение пешеходных переходов, расположенных вблизи образовательных учреждений, в соответствие с требованиями национальных стандартов» | ДГС/МКУ «ТСЗ» | II кв. 2020 | IV кв. 2022 | 24 584 098,00  <о.б.> | 7 287 238,85  <о.б.> | 0,00 | | х | | х | х | Региональная программа «Развитие транспортной инфраструктуры» | | 248 | Замена остановочных павильонов | ДГС/МКУ «ТСЗ» | II кв. 2020 | IV кв. 2025 | 26 628 176,77  <м.б> | 5 335 685,60  <м.б> | 7 072 251,52  <м.б> | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |  | | 249 | «Устройство тротуара, протяженностью 500 м в 10 микрорайоне г.Тобольска, возле домов 62Б, 62Д, 72К до жилого дома 40 (соединяет ул.Юбилейную с ул.Неймышева)» (в т.ч. разработка ПД) | ДГС/МКУ «ТСЗ» | II кв. 2020 | IV кв. 2021 | 5 134 186,96  <м.б> | 54 430,00  <м.б> | х | | х | | х | х |  | | 250 | «Строительство сетей уличного освещения в местах отсутствия (в т.ч. разработка ПД)», в том числе: | ДГС/МКУ «ТСЗ» | II кв. 2020 | IV кв. 2025 | 4 044 712,00  <м.б> | х | х | | х | | х | х |  | | 250.1 | "Строительство сетей уличного освещения по ул. Семена Ремезова, от здания №155 Б ТЦ "Лада" до регулируемого перекрестка пр. Менделеева" (в т.ч. разработка ПД) | ДГС/МКУ «ТСЗ» | I кв. 2021 | IV кв. 2022 | х | 255 447,53  <м.б> | 1 485 493,52  <м.б> | | х | | х | х |  | | 250.2 | "Строительство сетей уличного освещения на участке ул. Самаровская (от ул. Октябрьской до ул. Знаменского)" (в т.ч. разработка ПД) | ДГС/МКУ «ТСЗ» | I кв. 2021 | IV кв. 2022 | х | 286 992,32  <м.б> | 750 675,20  <м.б> | | х | | х | х |  | | 250.3 | "Строительство сетей уличного освещения по ул. Элеваторная в мкр. Иртышский» (в т.ч. разработка ПД) | ДГС/МКУ «ТСЗ» | I кв. 2021 | IV кв. 2023 | х | 338 444,94  <м.б> | 0,00 | | 0,00 | | х | х |  | | 250.4 | «Устройство линии наружного освещения автомобильной дороги по улицам Верхнефилатовская - Портовая в мкр. Иртышский г. Тобольска» (в т.ч. разработка ПД) (Инициативный проект) | ДГС/МКУ «ТСЗ» | I кв. 2021 | IV кв. 2023 | х | 386 692,50  <м.б> | 8 149 697,51  <о.б> | | 0,00 | | х | х |  | | 4 076,86  <м.б> | | | 250.5 | "Строительство сетей уличного освещения на ул. 4-я Северная г. Тобольска" (в т.ч. разработка ПД) | ДГС/МКУ «ТСЗ» | I кв. 2021 | IV кв. 2022 | х | 343 700,46  <м.б> | 2 482 875,80  <м.б> | | х | | х | х |  | | 250.6 | «Строительство сетей уличного освещения на участке Уватский тракт, от железнодорожного моста до трассы Тюмень-Ханты-Мансийск Р-404 252 км.» (в т.ч. разработка ПД) | ДГС/МКУ «ТСЗ» | I кв. 2021 | IV кв. 2022 | х | 464 316,96  <м.б> | 12 385 709,48  <м.б> | | х | | х | х |  | | 251 | Содержание закрытой системы водоотвода | ДГС/МКУ «ТСЗ» | I кв. 2020 | IV кв. 2025 | 64 423 011,64  <м.б> | 56 583 133,74  <м.б> | 66 202 000,00  <м.б> | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |  | | 252 | Текущее содержание мест под временное размещение снега | ДГС/МКУ «ТСЗ | I кв. 2020 | IV кв. 2025 | 556 804.36  <м.б.> | 3 385 157,39  <м.б> | 7 587 062,04  <м.б> | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |  | | 253 | Содержание остановочных павильонов | ДГС/МКУ «ТСЗ» | I кв. 2020 | IV кв. 2025 | 2 727 548,61  <м.б.> | 1 277 276,43  <м.б> | 3 025 000,00  <м.б> | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |  | | 254 | Содержание светофорных объектов | ДГС/МКУ «ТСЗ» | I кв. 2020 | IV кв. 2025 | 2 234 731,12  <м.б.> | 1 710 655,91  <м.б> | 6 018 428,24  <м.б> | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |  | | 255 | Нанесение дорожной разметки | ДГС/МКУ «ТСЗ» | II кв. 2020 | IV кв. 2025 | 28 272 759,68  <м.б.> | 19 718 061,00  <м.б> | 24 340 965,60  <м.б> | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |  | | 256 | Содержание автомобильных дорог | ДГС/МКУ «ТСЗ» | I кв. 2020 | IV кв. 2025 | 244 652 521,91  <м.б.> | 245 278 724,58  <м.б> | 238 330 239,21  <м.б> | | 363 473 325,54  <м.б> | | 363 878 000,00  <м.б> | 0,00 |  | | 257 | «Подготовка площадки для стоянки автомобилей на набережные реки Иртыш в городе Тобольске» | ДГС/МКУ «ТСЗ» | II кв. 2020  II кв. 2022 | IV кв. 2020  IV кв. 2025 | 98 100,05  <м.б.> | х | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |  | | 258 | Ремонт аварийных участков дорог с приведением в нормативное состояние УДС г. Тобольска | ДГС/МКУ «ТСЗ» | II кв. 2020 | IV кв. 2020 | 2 280 816,59  <м.б.> | х | х | | х | | х | х |  | | 259 | Выполнение работ по изготовлению и установке навигационных указателей на перекрестках дорог города Тобольска, план-схемы мкр. Строитель | ДГС/МКУ «ТСЗ | I кв. 2022 | IV кв. 2022 | х | х | 0,00 | | х | | х | х |  | | 260 | Откачка талых вод с подтопляемых территорий | ДГС/МКУ «ТСЗ» | II кв. 2020 | III кв. 2025 | 1 200 000.00  <м.б.> | 599 999,82  <м.б> | 599 999,82  <м.б> | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |  | | 261 | Ликвидация сверхнормативного выпадения снега в микрорайонах города | ДГС/МКУ «ТСЗ» | I кв. 2020 | IV кв. 2025 | 830 729.39  <м.б.> | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |  | | 262 | «Строительство сетей уличного освещения, дороги, и пешеходной дорожки в 7а мкр. от МЖД №21б до МЖД №38в» (в т.ч. разработка ПД) | ДГС/МКУ «ТСЗ» | I кв. 2023 | IV кв. 2023 | х | х | х | | 0,00 | | х | х |  | | 263 | «Строительство автодороги в г.Тобольске, мкр. Защитино, проезд протяженностью 0.14 км (соединяет проезд Школьный и ул. Защитинская)» (в т.ч. разработка ПД) | ДГС/МКУ «ТСЗ» | I кв. 2023 | IV кв. 2023 | х | х | х | | 0,00 | | х | х |  | | 264 | «Строительство дорог со щебёночным покрытием с устройством наружного освещения на площадке для жилищного строительства в микрорайоне Иртышский г. Тобольска» (в т.ч. разработка ПД) | ДГС/МКУ «ТСЗ» | I кв. 2023 | IV кв. 2024 | х | х | х | | 0,00 | | 0,00 | х |  | | 265 | «Строительство дорог со щебёночным покрытием с устройством наружного освещения на площадке для жилищного строительства по пер. Вертолётный г. Тобольска» (в т.ч. разработка ПД) | ДГС/МКУ «ТСЗ» | I кв. 2022 | IV кв. 2024 | х | х | 15 954 966,00  <м.б> | | 0,00 | | 0,00 | х |  | | 266 | "Строительство дорог со щебеночным покрытием с устройством наружного освещения на площадке для жилищного строительства в мкр. "Усадьба" г.Тобольска" (в т.ч. разработка ПД) | ДГС/МКУ «ТСЗ» | I кв. 2022 | IV кв. 2025 | х | х | 16 967 362,50  <м.б> | | 16 967 500,00  <м.б> | | 0,00 | 0,00 |  | | 267 | "Строительство дорог со щебеночным покрытием с устройством наружного освещения на площадке для жилищного строительства в 19 мкр. г.Тобольска" (в т.ч. разработка ПД) | ДГС/МКУ «ТСЗ» | I кв. 2022 | IV кв. 2024 | х | х | 8 021 267,00  <м.б> | | 0,00 | | 0,00 | х |  | | 268 | Выполнение работ по замене линз светофора, замене пешеходных секций, протяжке витой пары | ДГС/МКУ «ТСЗ» | II кв. 2021 | III кв. 2021 | х | 244 236,00  <м.б> | х | | х | | х | х |  | | 269 | Ремонт отдельных элементов транспортной инфраструктуры (завершение работ) | ДГС/МКУ «ТСЗ» | II кв. 2021 | II кв. 2021 | х | 177 801,99  <м.б> | х | | х | | х | х |  | | 270 | Оказание услуг по предоставлению каналов связи для объектов дорожной инфраструктуры | ДГС/МКУ «ТСЗ» | II кв. 2021 | IV кв. 2025 | х | 507 533,64  <м.б> | 1 590 066,67  <м.б> | | 176 674,04  <м.б> | | 0,00 | 0,00 |  | | 271 | Содержание технических средств организации дорожного движения и техническое содержание светофоров Т7 | ДГС/МКУ «ТСЗ | III кв. 2021 | IV кв. 2025 | х | 304 409,77  <м.б> | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |  | | 272 | Техническое содержание технических средств организации дорожного движения северной, южной, центральной, восточной координации | ДГС/МКУ «ТСЗ | III кв. 2021 | IV кв. 2025 | х | 1 645 595,11  <м.б> | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |  | | 273 | Организация единого информационного пространства для управления, наблюдения и сбора телеметрической информации для технических средств организации дорожного движения | ДГС/МКУ «ТСЗ | III кв. 2021 | IV кв. 2025 | х | 507 533,64  <м.б> | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |  | | 274 | «Строительство магистрали М-III в городе Тобольске» | ДГС/МКУ «ТСЗ | II кв. 2021 | IV кв. 2021 | х | 204 385,93  <м.б> | х | | х | | х | х |  | | 275 | «Указатели с наименованием остановки общественного транспорта» | ДГС/МКУ «ТСЗ | II кв. 2021 | IV кв. 2025 | х | 6 705,00  <м.б> | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |  | | 276 | «Дорожный щит индивидуального проектирования с указанием направлений» | ДГС/МКУ «ТСЗ | II кв. 2022 | IV кв. 2025 | х | х | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |  | | 277 | «Устройство дополнительной правоповоротной полосы на пересечении проспекта Менделеева и ул. Юбилейная при движении в сторону города» | ДГС/МКУ «ТСЗ | IV кв. 2021 | IV кв. 2021 | х | 2 004,47  <м.б> | х | | х | | х | х |  | | 278 | Приведение УДС исторической части города в соответствии с ПОДД и ГОСТ | ДГС/МКУ «ТСЗ | II кв. 2022 | IV кв. 2022 | х | х | 14 819 508,75  <м.б> | | х | | х | х |  | | 279 | «Устройство ливневой канализации на проезде Театральный г.Тобольска» | ДГС/МКУ «ТСЗ | II кв. 2022 | IV кв. 2022 | х | х | 5 504 951,00  <м.б> | | х | | х | х |  | | 280 | Изготовление и поставка дорожных знаков для организации дорожного движения | ДГС/МКУ «ТСЗ | II кв. 2022 | IV кв. 2022 | х | х | 251 210,00  <м.б> | | х | | х | х |  | | 281 | Ремонт подъездных путей к СНТ | ДГС/МКУ «ТСЗ | II кв. 2023 | IV кв. 2025 | х | х | х | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |  | | 282 | «Реконструкция пр. Менделеева с устройством велодорожек и наружного освещения на участке от пр. Комсомольский до ул. Семёна Ремезова» (в т.ч. разработка ПД) | ДГС/МКУ «ТСЗ | I кв. 2023 | IV кв. 2025 | х | х | х | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |  | | 283 | «Реконструкция проезда Фармана Салманова с устройством парковок и наружного освещения» (в т.ч. разработка ПД) | ДГС/МКУ «ТСЗ | I кв. 2023 | IV кв. 2025 | х | х | х | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |  | | Цель 3: Повышение доступности услуг транспортного комплекса для населения и удовлетворение потребности населения в качественных пассажирских перевозках автомобильным и водным транспортом | | | | | | | | | | | | | | | Задача 4. Организация пассажирских перевозок автомобильным транспортом в городском, пригородном и межмуниципальном сообщении, водным транспортом | | | | | | | | | | | | | | | 284 | Возмещение расходов, связанных с организацией транспортного обслуживания по перевозке граждан автомобильным транспортом | ДГС | I кв. 2020 | IV кв. 2025 | 7 646 001,00  <о.б.> | 414 551 192,18  <м.б> | 462 864 839,72  <м.б> | | 462 433 112,42  <м.б> | | 462 433 112,00  <м.б> | 0,00 |  | | 314 080 034,51  <м.б.> | | 285 | Социальная поддержка отдельных категорий граждан, осуществляемой путем возмещения расходов на оплату проезда указанных граждан на автомобильном транспорте общего пользования | ДГС | I кв. 2020 | IV кв. 2025 | 108 900 000,00  <о.б.> | 63 500 969,00  <о.б.> | 77 760 275,08  <о.б.> | | 80 973 748,63  <о.б.> | | 84 455 678,62  <о.б.> | 0,00 |  | | 286 | Социальная поддержка пенсионеров по старости, не имеющих льгот по законодательству РФ и Тюменской области, осуществляемую путем возмещения расходов на оплату проезда указанных граждан на автомобильном транспорте общего пользования | ДГС | I кв. 2020 | IV кв. 2025 | 40 335 110,00  <м.б.> | 49 165 439,00  <м.б.> | 55 605 710,00  <м.б.> | | 45 637 510,00  <м.б.> | | 47 599 610,00  <м.б.> | 0,00 |  | | 287 | Выпуск электронных транспортных карт пенсионера | ДГС | I кв. 2020 | IV кв. 2025 | 0,00 | 205 500,00  <м.б> | 242 000,00  <м.б> | | 228 000,00  <м.б> | | 0,00 | 0,00 |  | | 288 | Возмещение расходов пассажирского транспорта по удешевлению стоимости проезда по маршруту Тобольск-Сумкино | ДГС | I кв. 2020 | IV кв. 2020 | 13 931 412,00  <м.б.> | х | х | | х | | х | х |  | | 259 | Регулирование тарифов на перевозку пассажиров и багажа автомобильным транспортом в городском сообщении и до садоводческих товариществ | ДГС | I кв. 2020 | IV кв. 2025 | 1 144 000,00  <м.б.> | 1 145 000,0  <м.б> | 1 157 000,0  <м.б> | | 1 188 000,00  <м.б> | | 1 190 000,00  <м.б> | 0,00 |  | | 290 | Контроль за деятельностью юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, осуществляющих перевозку пассажиров и багажа легковым такси | ДГС | I кв. 2020 | IV кв. 2025 | 572 000,00  <м.б.> | 573 000,0  <м.б> | 579 000,0  <м.б> | | 594 000,00  <м.б> | | 595 000,00  <м.б> | 0,00 |  | | 291 | На организацию пассажирских перевозок на грузопассажирской паромной переправе через р.Иртыш (Тобольск-Бекерево) | ДГС | I кв. 2020 | IV кв. 2025 | 29 900 388,00  <м.б> | 29 274 713,60  <м.б> | 31 299 000,00  <м.б> | | 32 251 000,00  <м.б> | | 33 390 000,00  <м.б> | 0,00 |  | | 292 | Возмещение расходов, связанных с перевозкой пассажиров, пользующихся правом льготного проезда на паромной переправе Тобольск-Бекерево | ДГС | I кв. 2020 | IV кв. 2020 | 950 000,00  <о.б.> | х | х | | х | | х | х |  |   <ф.б>-федеральный бюджет  <о.б>-областной бюджет;  <м.б>-местный бюджет.  Сокращения:  ДГС – Департамент городской среды Администрации города Тобольска;  ДГХиБЖД – Департамент городского хозяйства и безопасности жизнедеятельности Администрации города Тобольска;  МКУ «ТСЗ» - МКУ «Тобольскстройзаказчик»;  ПД – проектная документация. |